# 5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ТЕЛЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА С ПОДДЕРЖКОЙ НЕЙРОСЕТЕВЫХ АЛГОРИТМОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

## 5.1 Характеристика проектного решения

В технико-экономическом обосновании проводится расчет экономической эффективности разработки телематической системы мониторинга с поддержкой нейросетевых алгоритмов прогнозирования технического обслуживания. Основная цель заключается в переходе от регламентного обслуживания к обслуживанию по фактическому состоянию, что позволяет минимизировать риск внезапных отказов и оптимизировать затраты на запасные части.

Система представляет собой программно-аппаратный комплекс. Блок сбора и обработки вспомогательной информации автомобильного транспорта обеспечивает непрерывный сбор данных с CAN-шины для последующего анализа, в то время как интеллектуальный программный модуль на базе рекуррентных нейронных сетей выполняет глубокий анализ паттернов эксплуатации. Водитель получает возможность получать информацию о состоянии автомобиля в режиме реального времени, что увеличивает комфорт и уверенность при управлении транспортным средством.

В отличие от традиционных систем мониторинга, выявляющих уже случившиеся отклонения, данное решение прогнозирует вероятность возникновения неисправности в будущем. Такой подход позволяет не только предотвратить аварии и серьезные повреждения узлов, но и значительно повысить общий уровень безопасности на дороге.

Экономическая эффективность внедрения нейросетевого прогнозирования заключается в минимизации неплановых простоев автомобиля, оптимизации графиков технического обслуживания и максимальном использовании остаточного ресурса компонентов автомобиля. Благодаря этому, можно существенно сократить расходы на эксплуатацию и обслуживание автомобиля.

Таким образом, внедрение системы позволяет не просто наблюдать за автомобилем, а управлять его техническим ресурсом, превращая телематические данные в инструмент прямого снижения эксплуатационных издержек.

## 5.2	Расчет стоимостной оценки затрат

Результатом от производства программно-аппаратного комплекса является прирост чистой прибыли, полученной от его реализации потребителям. Для определения результата от вложения инвестиций в производство нового изделия необходимо рассчитать себестоимость и отпускную цену программно-аппаратного комплекса.

5.2.1 Расчёт затрат на производство программно-аппаратного комплекса.

Затраты на производство включают в себя совокупность расходов, необходимых для изготовления программно-аппаратного комплекса. К основным статьям производственных затрат относятся расходы на материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты, используемые при сборке устройства, а также оплата труда производственных рабочих, занятых на различных этапах сборки и тестирования оборудования.

Расчёт затрат на материалы, необходимые для изготовления единицы продукции по установленным нормам представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Расчёт затрат на материалы

| Наименование материала | Единица измерения | Норма расхода | Цена за единицу, р. | Сумма, р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь | Кг | 0,1 | 125 | 12,5 |
| Пластик | Кг | 0,2 | 201,54 | 40,31 |
| Всего |  |  |  | 52,81 |
| Всего с учётом транспортных расходов (1,2) |  |  |  | 63,37 |

Расчет затрат на приобретение в порядке производственной кооперации готовых покупных изделий и полуфабрикатов, используемых для комплектования изделий или подвергающихся дополнительной обработке на предприятии для получения готовой продукции представлен в табл. 5.2.

Таблица 5.2 – Расчёт затрат на комплектующие изделия и полуфабрикаты

| Наименование комплектующего изделия или полуфабриката | Количество на единицу, шт. | Цена за единицу, р. | Сумма, р. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Модуль CAN MCP2515 | 1 | 25,92 | 25,92 |
| Микроконтроллер STM32L476 | 1 | 114,8 | 114,8 |
| Память SERIAL NOR FLASH W25Q128JV | 1 | 47,64 | 47,64 |
| Модуль NB-IoT Quectel BC68 LTE | 1 | 34,79 | 34,79 |
| Антенна NB-IoT Taoglas NCS.5820 | 1 | 14,41 | 14,41 |
| Модуль eSIM SIM7070G | 2 | 83,36 | 166,72 |
| Модуль датчика акселерометра и гироскопа LSM6DS3TR. | 1 | 14,71 | 14,71 |
| Память FRAM MB85RS128BPNF-G-JNE1 | 1 | 45,88 | 45,88 |
| Модуль магнитного датчика MLX90363LDC-ABB-000-SP | 1 | 60,24 | 60,24 |

Продолжение таблицы 5.2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Коннектор Nano-SIM Card | 1 | 11,21 | 11,21 |
| Модуль USB Type-C FUSB302B | 1 | 30,12 | 30,12 |
| Адаптер CAN-LOG | 1 | 250 | 250 |
| Всего |  |  | 816,44 |
| Всего с учётом транспортно-заготовительных расходов (1,1) |  |  | 898,1 |

Расчёт основной заработной платы производственных рабочих представлен в табл. 5.3.

Таблица 5.3 — Расчёт основной заработной платы производственных рабочих

| Наименование вида работы (операции) | Разряд работ | Часовая тарифная ставка, р./ч | Норма времени по операции, ч | Прямая зарплата (расценка), р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Заготовительные | II | 6,69 | 5 | 33,45 |
| 2. Установка элементов на печатную плату | IV | 7,56 | 40 | 302,4 |
| 3. Монтажная | V | 8,06 | 48 | 386,88 |
| 4. Контрольная | VII | 9,19 | 17 | 162,52 |
| 5. Покрытие | VI | 8,63 | 20 | 172,6 |
| 6. Сборочная | VI | 8,63 | 13 | 112,19 |
| Итого |  |  |  | 1170,04 |
| Премия (40%) |  |  |  | 486,02 |
| Всего основная заработная плата |  |  |  | 1638,06 |

Расчёт часовой тарифной ставки, соответствующей i-му разряду, осуществляется по формуле

Тчi=Тч1⋅Ктi,

где Тч1 – часовая тарифная ставка первого разряда, которая определяется делением среднемесячной заработной платы работника первого разряда на количество часов работы;

– тарифный коэффициент, соответствующий i-му разряду.

Таким образом, часовая ставка работников составляет:

Тч1=6,25⋅1,07=6,69 р./ч

Тч2=6,25⋅1,21=7,56 р./ч

Тч3=6,25⋅1,29=8,06 р./ч

Тч4=6,25⋅1,38=8,63 р./ч

Тч5=6,25⋅1,47=9,19 р./ч

Результаты расчёта остальных статей затрат, себестоимости и отпускной цены представлены в таблице 5.4.

Таблица 5.4 — Расчёт себестоимости и отпускной цены единицы продукции

| Наименование статьи затрат | Условное обозначение | Значение, р. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сырьё и материалы | Рм | 63,37 | См. табл. 5.1 |
| Покупные комплектующие изделия | Рк | 898,1 | См. табл. 5.2 |
| Основная заработная плата производственных рабочих | Зо | 1638,06 | См. табл. 5.3 |
| Дополнительная заработная плата производственных рабочих | Зд | 245,71 | , Нд=15% |
| Отчисления на социальные нужды (отчисления в фонд социальной защиты населения и обязательное страхование) | Рсоц | 659,32 | , |
| Производственная себестоимость | Спр | 3504,56 |  |

5.2.2. Расчёт затрат на основную заработную плату разработчиков программного средства.

Затраты на основную заработную плату команды разработчиков определяются исходя из состава и численности команды, размеров месячной заработной платы каждого из участников команды, а также общей трудоёмкости разработки программного обеспечения.

Расчёт основной заработной платы участников команды осуществляется по формуле

Зо= Кпрi=1nЗч_iti , р.,

где n – количество исполнителей, занятых разработкой конкретного ПО;

Кпр – коэффициент, учитывающий процент премий, K = 1,4;

Зч_i – часовая заработная плата i-го определяться исполнителя, р.;

ti – трудоёмкость работ, выполняемых i-м исполнителем, ч.

Для реализации программного обеспечения системы была сформирована команда разработчиков, включающая специалистов различного профиля. Состав команды и распределение ролей определялись с учётом сложности алгоритмов машинного обучения и необходимости интеграции ML-сервиса с серверной частью.

Расчёт затрат на основную заработную плату произведён на основе действующих рыночных ставок для соответствующих категорий специалистов в области разработки программного обеспечения. Месячная заработная плата для ML-инженера, ответственного за архитектуру нейросети и обработку данных, составляет 1200 долларов США, для инженера-тестировщика, занимающегося выявлением ошибок и оценкой точности прогнозов – 700 долларов США, а для UI/UX дизайнера, проектирующего графический интерфейс – 900 долларов США. Также в состав команды включен backend-разработчик с окладом 1100 долларов США для реализации серверной логики и работы с базой данных. По курсу Национального Банка Республики Беларусь на начало 2026 года, составляющему 2,91 рубля за 1 доллар США, месячные оклады в пересчёте на белорусские рубли составляют 3489,75 для ML-инженера, 3198,94 для backend-разработчика, 2617,31 для UI/UX дизайнера и 2035,69 для инженера-тестировщика соответственно.

Часовой оклад каждого исполнителя высчитывается путём деления их месячного оклада на стандартную продолжительность рабочего месяца, составляющую 168 часов. Трудоёмкость работ распределена согласно сложности этапов проекта. На разработку дизайна и прототипирование интерфейса UI/UX дизайнеру потребуется 80 часов. На проектирование архитектуры, разработку и глубокое обучение нейросетевых моделей для ML-инженера предусмотрено 320 часов, трудоёмкость для backend-разработчика и инженера-тестировщика составляет по 280 и 160 часов соответственно ввиду необходимости проведения итерационных испытаний точности предиктивной модели. Коэффициент премии приравнивается к единице, так как стимулирующие выплаты включены в сумму заработной платы.

Итоговые затраты на основную заработную плату разработчиков программного средства приведены в таблице 5.5.

Таблица 5.5 – Расчёт затрат на основную заработную плату

| Категория исполнителя | Месячный оклад, р | Часовой оклад, р | Трудоёмкость работ, ч | Итого, р |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ML-инженер | 3489,75 | 20,77 | 320 | 6646,40 |
| Инженер-программист | 3198,94 | 19,04 | 280 | 5334,00 |
| Инженер-тестировщик | 2035,69 | 12,12 | 160 | 1940,80 |
| UI/UX дизайнер | 2617,31 | 15,58 | 80 | 1246,40 |
| Итого |  |  |  | 15 174,80 |
| Премия и иные стимулирующие выплаты (0%) |  |  |  | 0 |
| Всего затраты на основную заработную плату разработчиков |  |  |  | 15 174,80 |

Расчёт затрат на дополнительную заработную плату команды разработчиков рассчитывается по формуле 5.1:

|  | Зд=Зо∙Нд100, | (5.1) |
| --- | --- | --- |

где Нд- норматив дополнительной заработной платы.

Значение норматива дополнительной заработной платы принимает 10 %.

Размер отчислений на социальные нужды определяется согласно ставке отчислений равняется 35%: 29% отчисляется на пенсионное страхование, 6% на социальное страхование.

Расчёт отчислений на социальные нужды вычисляется по формуле 5.2:

|  | Рсоц=Зо+Зд∙Нсоц100, | (5.2) |
| --- | --- | --- |

где Нсоц- норматив отчислений в ФСЗН.

Расчёт затрат на прочие расходы определяется при помощи норматива прочих расчётов. Эта величина имеет значение 30%. Расчёт прочих расходов вычисляется по формуле 5.3:

|  | Рпр=Зо∙Нпр100, | (5.3) |
| --- | --- | --- |

где Нпр- норматив прочих расходов.

Для того, чтобы рассчитать расходы на реализацию, необходимо знать норматив расходов на неё. Принимаем значение норматива равным 3%. Формула, которая использована для расчёта расходов на реализацию:

|  | Рр= Зо∙Нр100, | (5.4) |
| --- | --- | --- |

где Нр – норматив расходов на реализацию.

Полная сумма затрат на разработку программного обеспечения находится путём суммирования всех рассчитанных статей затрат и представлена в таблице 5.6.

Таблица 5.6 – Расчёт затрат на разработку программного средства

| Название статьи затрат | Формула/таблица для расчёта | Значение, р. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основная заработная плата | См. таблицу 5.5 | 15 174,80 |
| Дополнительная заработная плата | Зд=15 174,80∙10100 | 1 517,48 |

Продолжение таблицы 5.6

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Отчисление на социальные нужды | Рсоц=15 174,80+1 517,48∙35100 | 5 842,30 |
| Прочие расходы | Рпр= 15 174,80∙30100 | 4 552,44 |
| Расходы на реализацию | Рр= 15 174,80∙3100 | 812,61 |
| Общая сумма затрат на разработку и реализацию | Зр=15 174,80+1 517,48+ +5 842,30+4 552,44+956,62 | 27 899,63 |

5.2.3. Расчёт себестоимости и отпускной цены программно-аппаратного комплекса.

Он осуществляется по методике, представленной в таблице 5.7.

Таблица 5.7 – Расчёт себестоимости и отпускной цены

| Наименование статьи затрат | Формула/таблица для расчёта | Значение, р. |
| --- | --- | --- |
| Затраты на производство | См. табл. 5.4 | 3504,56 |
| Затраты на разработку программного средства | Спо.ед = Спо/Nобщ, Nобщ = 240 шт. | 116,25 |
| Общая сумма затрат на производство нового изделия |  | 3620,81 |
| Накладные расходы | , Нн=50% | 905,20 |
| Расходы на реализацию | , Нр=5% | 226,30 |
| Полная себестоимость |  | 4752,31 |
| Плановая прибыль на единицу продукции | , Нре=10% | 475,23 |
| Отпускная цена |  | 5227,54 |

На основании предварительных маркетинговых исследований и анализа потребностей транспортных и логистических предприятий был определён планируемый объём реализации телематической системы.

Чистая прибыль рассчитывается по формуле (5.5):

| Пч = N∙Пед∙(1-Нп100), р., |  |  |  | (5.5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где | N | – | годовой объём выпуска продукции. 1-й год – 30 шт., 2-й год – 50 шт., 3-й год – 70 шт. и 4-й –90 шт.; |  |
|  | Пед | – | прибыль, приходящаяся на единицу изделия, р.; |  |
|  | Нрн | – | ставка налога на прибыль согласно действующему законодательству, 20%. |  |

Таким образом, чистая прибыль за первый, второй, третий и четвертый год равна:

Пч=30 ∙ 475,23 ∙0,8= 11 405,52р.

Пч=50 ∙ 475,23 ∙0,8= 19 009,20р.

Пч=70 ∙ 475,23 ∙ 0,8= 26 612,88р.

Пч=90 ∙ 475,23 ∙ 0,8= 34 216,56р.

## 5.3 Стоимостная оценка затрат в производство программно-аппаратного комплекса

Инвестиции в производство нового изделия включают:

- Инвестиции в разработку нового изделия (Иразр).

- Инвестиции в основной и оборотный капитал.

Производство продукции предполагается осуществлять на действующем оборудовании на свободных производственных мощностях, поэтому инвестиции в основной капитал не требуются.

5.3.1. Расчёт инвестиций в разработку программно-аппаратного комплекса

Общая сумма инвестиций в разработку включает затраты на оплату труда команды, социальные отчисления, накладные расходы и расходы на реализацию. Общая сумма инвестиций в разработку приведена в таблице 5.8.

Таблица 5.8 – Общая сумма инвестиций в разработку (на весь проект)

| Наименование статьи затрат | Формула/таблица для расчёта | Значение, р. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основная заработная плата разработчиков | См. табл. 5.5 | 15 174,80 |
| Дополнительная заработная плата | , Нр=15% | 1 517,48 |
| Отчисления на социальные нужды | , Нсоц=35% | 5 842,30 |

Продолжение таблицы 5.8

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Прочие прямые и накладные расходы | Лицензиирование ПО, выезды | 4 552,44 |
| Расходы на реализацию | , Нн=3% | 812,61 |
| Итого инвестиций в разработку |  | 27 899,63 |

5.3.2. Расчёт инвестиций в оборотный капитал.

Расчёт инвестиций в оборотный капитал осуществляется, если изделие производится не в единственном экземпляре.

Годовая потребность в материалах определяется по формуле (5.6):

| Пм= Рм∙ N, р., |  |  |  | (5.6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где | Рм | – | материальные затраты на единицу продукции, р.; |  |
|  | N | – | среднее количество в год, N = 60 шт. |  |

Таким образом, годовая потребность в материалах равна:

Пм= 63,37∙60=3 802,20 р.

Годовая потребность в комплектующих изделиях определяется по формуле (5.7):

| Пк= Рк∙ N, р., |  |  |  | (5.7) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где | Рк | – | затраты на комплектующие изделия и полуфабрикаты на единицу продукции, р. |  |

Таким образом, годовая потребность в комплектующих изделиях равна:

Пк= 898,10∙60=53 886,00 р.

Инвестиции в прирост собственного оборотного капитала составляют 30% от стоимости годовой потребности в материалах и комплектующих изделиях, определяются по формуле (5.8):

| Иоб= 0,3∙(Пм+Пк), р., | (5.8) |
| --- | --- |

Иоб= 0,3∙3 802,20+53 886,00 =17306,46 р.

Таким образом, инвестиции в производство нового изделия определяются по формуле (5.9):

| И= Иразр+Иоб, р., | (5.9) |
| --- | --- |

И= 27 899,63+17 306,04=45 206,09 р

## 5.4. Расчёт показателей экономической эффективности инвестиций в производство программно-аппаратного комплекса

Для оценки эффективности разработки программно-аппаратного комплекса необходимо сопоставить затраты на его создание с прогнозируемым доходом. Приведение денежных потоков к расчетному году осуществляется с помощью коэффициента дисконтирования t, который определяется по формуле (5.10):

|  |  |  |  | (5.10) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где | Ен | – | норма дисконта (в долях единиц), равная или больше средней процентной ставки по банковским депозитам, действующей на момент осуществления расчётов, Ен=0,1; |  |
|  | t | – | порядковый номер года, затраты и результаты которого приводятся к расчётному году; |  |
|  | tp | – | расчётный год, tp=1. |  |

Таким образом, коэффициент дисконтирования за 1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый год равен:

αt1=11+0,11-1= 1

αt2=11+0,12-1= 0,909

αt3=11+0,13-1= 0,826

αt4=11+0,14-1= 0,751

Коэффициенты дисконтирования позволяют корректно сопоставить затраты и результаты, возникающие в разные моменты времени, и оценить реальную доходность проекта с учётом временной стоимости денег.

На основе рассчитанных коэффициентов и полученных годовых результатов реализован проектный анализ, включающий определение чистого дисконтированного дохода (ЧДД), а также срока окупаемости инвестиций.

Расчёт чистого дисконтированного дохода за четыре года реализации проекта и срока окупаемости инвестиций представлены в таблице 5.10.

Таблица 5.10 – Расчёт ЧДД и срока окупаемости инвестиций, р.

| Наименование показателя | Усл. обоз. | ## По годам расчётного периода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й |
| Результат |  |  |  |  |  |
| 1. Прирост чистой прибыли | Пч | 11 405 | 19 009 | 26 612 | 34 216 |
| 2. Прирост результата | Рt | 11 405 | 19 009 | 26 612 | 34 216 |
| 3. Коэффициент дисконтирования | t | 1 | 0,909 | 0,826 | 0,751 |
| 4. Результат с учётом фактора времени | Рtt | 11 405 | 17 279 | 21 982 | 25 696 |
| Затраты (инвестиции) |  |  |  |  |  |
| 5. Инвестиции в разработку программно-аппаратного комплекса | Иразр | 32 850 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Инвестиции в собственный оборотный капитал | Иоб | 17 306 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Общая сумма инвестиций | И | 45 206 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Инвестиции с учётом фактора времени | Иtt | 45 206 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Чистый дисконтированный доход по годам (Рtt Иtt) | ЧДДt | -33 800 | 17 279 | 21 982 | 25 696 |
| 10. ЧДД нарастающим итогом | ЧДД | -33 800 | -16 521 | 5 461 | 31 157 |

Среднегодовая величина чистой прибыли за расчётный период, р., которая определяется по формуле (5.11):

| , р., |  |  |  | (5.11) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где |  | – | чистая прибыль, полученная в году t, р. |  |

Пчср=(11 405,52+19 009,20+26 612,88+34 216,56)4=22 811,04 р.

Рентабельность инвестиций определяется по формуле (5.12):

| Ри= ПчсрИ∙100, %, | (5.12) |
| --- | --- |

Таким образом рентабельность инвестиций равно:

Ри=22 811,0445 206,09 ∙100=50,46%

## 5.5. Вывод об экономической целесообразности реализации проектного решения

В результате технико-экономического обоснования разработки телематической системы были получены следующие экономические показатели:

- суммарные затраты на реализацию проекта, включая разработку, внедрение и формирование оборотного капитала, составили 45 206,09 р., из которых 27 899,63 р. направлены непосредственно на разработку программно-аппаратного комплекса, а 17306,46 р. – на пополнение оборотных средств;

– планируемый объём производства и реализации изделия составил: 30 шт. в первый год, 50 шт. – во второй, 70 шт. – в третий и 90 шт. – в четвёртый, что соответствует спросу и обеспечивает постепенное наращивание прибыли;

- среднегодовой прирост чистой прибыли за расчётный четырёхлетний период составил 22 811,04 р;

- расчёт чистого дисконтированного дохода (ЧДД) с учётом временной стоимости денег показал положительную эффективность проекта: суммарное значение ЧДД за четыре года составило 31 157,67 р., что подтверждает его инвестиционную привлекательность;

- вложенные инвестиции полностью компенсируются за счёт получаемой прибыли на третьем году реализации;

– отпускная цена изделия составила 5 227,54 р., что обеспечивает покрытие полной себестоимости и получение плановой прибыли;

– рентабельность проекта составила 50,46%, что свидетельствует о высокой финансовой привлекательности проекта.

На основе проведенного обоснования, разработку и производство телематической системы мониторинга можно считать экономически эффективной, а инвестиции в данный инновационный проект – целесообразными и обоснованными.